BRF Torpedbåten 1

Nya hissar sommaren och hösten 2020!

I augusti 2020 kommer fastigheterna på Eskadervägen 26-34 att få nya hissar.

Under senare år har vår förening varje år behövt betala mycket för reparation, service och underhåll för de åldrande hissarna. Vi har i ett stämmobeslut från 2017 bestämt att ett hissbyte skall genomföras under 2020. I det avtal med Hisspartner AB som vi ingått, har vi fri service på hissarna under lång tid framåt. Det bidrar till att vår investering i nya hissar gynnar oss som bor i BRF Torpedbåten 1.

Nedan visas en tidplan för respektive port;

OBS! Hissbytet kommer att ta ca 5 veckor per hiss/port i anspråk och innebär helt avstängd hiss under perioden.

Tidsåtgången är ungefärlig – det kan ta längre tid eller lite kortare!

| Fastighet | Materielleverans, Rivning och Modernisering startar | Arbetet beräknat avslutat |
| --- | --- | --- |
| Eskadervägen 26 | 10 augusti | 11 september |
| Eskadervägen 28 | 10 augusti | 11 september |
| Eskadervägen 30 | 7 september | 16 oktober |
| Eskadervägen 32 | 7 september | 16 oktober |
| Eskadervägen 34 | 12 oktober | 20 november |

Information om Hissarna: Har du frågor, är du välkommen att maila styrelsen eskader@live.se Eller kom med dina frågor till styrelsen i styrelserummet i källaren på Eskadervägen 32, tisdagen den 24 mars mellan klockan 19.00-20:00.

Att byta hiss betyder att det under byggnationen kan komma att se stökigt ut.

Framgång bygger på att vi alla berörda är förstående och bryr oss om varandra och den personal som arbetar med hissbytet.

Du som är fullt frisk får gärna:

- Hjälpa en rörelsehindrad eller behövande granne att handla någon gång

- Du som behöver hjälp med handling – våga knacka på hos grannen!

- Tag initiativ och lägg själva upp ett system per port för att hjälpa varandra.

Tips på företag som kan förenkla din vardag under hissbytet:

- Täby Kommun. Möjlighet för dig att bo kvar och få hjälp under tiden som hissen står stilla. Ansökan om hemtjänst görs i god tid; Telefon 08-555 590 00

- Hemleverans av matvaror. ica.se, hemkop.se. för flera förslag, se internet ”hemleverans av mat”.

Styrelsen,

BRF TORPEDBÅTEN 1