2023-09-22

**Gällande pågående renovering och effektivisering av föreningens värmesystem**

3 av 5 arbetsveckor är nu avklarade och arbetet löper på i tid. Som vi alla har märkt har vi haft problem med både brist på varmvatten och element som är för varma eller för kalla. Skäl till detta är dels det pågående effektivitetsarbetet men också det åsknedslag som i augusti drabbade föreningens värmecentral.

* + **~~Eskadervägen 26: 4 - 8 september~~**
	+ **~~Eskadervägen 28: 11 - 15 september~~**
	+ **~~Eskadervägen 30: 18 - 22 september~~**
	+ **Eskadervägen 32: 25 - 29 september**
	+ **Eskadervägen 34: 2 - 6 oktober**

Detta innebär att det kan komma fortsatta driftsstörningar innan arbetet är klart 7/10 såsom tillfällig brist på varmvatten eller element som antingen är för kalla eller för varma.

Vår entreprenör och vår fastighetstekniker är medvetna om detta och arbetar löpande för att förekomma och hantera driftsstörningar på allra bästa och snabbaste sätt.

Större driftsstörningar informeras om via styrelsens hemsida, där vi också uppdaterar informationen så snart den kommer styrelsen tillhanda.

Vänliga hälsningar

Styrelsen