MODERNISERING AV HISS

Eskadervägen 26-28

**På grund av oförutsedda händelser så kommer hissmoderniseringen ta längre tid än planerat. Hissen kommer att vara avstängd ytterligare en vecka och beräknas tas i drift fredagen den 18/9. Vi ber om ursäkt för detta och gör allt vi kan för att påskynda färdigställandet av hissen.**

Vid övriga frågor gällande hissombyggnaden kan du kontakta Hisspartner AB på 073-433 94 41.